# Proposta Comercial — Portal de Encomendas B2B Rio Gaia

Plataforma de venda direta para clientes empresariais

15 de setembro de 2026

Índice

# Proposta Comercial

## Portal de Encomendas B2B — Rio Gaia

| Cliente | Rio Gaia |
| --- | --- |
| Preparado por | [NOME DA EMPRESA] — [NOME DO RESPONSÁVEL] |
| Data | 15 de setembro de 2026 |
| Validade da proposta | 30 dias |
| Referência | RG-2026-001 |

## 1. Contexto

A Rio Gaia pretende que os seus clientes empresariais passem a encomendar diretamente online, em vez de pedirem orçamentos e trocarem emails para cada encomenda.

Ao mesmo tempo, é essencial que a Rio Gaia mantenha o controlo sobre:

- quem pode comprar (apenas empresas aprovadas);

- os preços praticados para cada tipo de cliente;

- a confirmação dos pagamentos e o envio das encomendas.

Esta proposta apresenta uma solução pensada para essa realidade, com três opções de investimento adaptadas à dimensão e ao ritmo da Rio Gaia.

## 2. Objetivo

Disponibilizar um portal de encomendas online, exclusivo para empresas aprovadas, onde cada cliente vê os seus preços, faz a encomenda e recebe uma pro forma para pagamento por transferência — reduzindo o trabalho manual da equipa da Rio Gaia e permitindo vender a qualquer hora.

Benefícios esperados:

- Menos trabalho manual: acabam os orçamentos feitos à mão para encomendas habituais.

- Encomendas a qualquer hora: os clientes compram quando precisam, sem esperar por resposta.

- Preços corretos, sempre: cada cliente vê automaticamente os preços do seu grupo.

- Portes calculados automaticamente, sem contas nem erros.

- Controlo total: a Rio Gaia aprova clientes, confirma pagamentos e decide quando envia.

- Imagem profissional perante clientes e novos mercados.

## 3. Como vai funcionar

EMPRESA CLIENTE                                   RIO GAIA
  ───────────────                                   ────────

  1. Regista-se no site  ─────────────────────────▶ 2. Recebe aviso, valida o NIF,
     (dados da empresa + NIF)                          atribui o grupo de preços e aprova

  3. Recebe email de aprovação ◀──────────────────
     e entra no portal

  4. Consulta o catálogo com os
     seus preços e faz a encomenda  ──────────────▶ 5. Recebe a encomenda no painel
     (portes calculados automaticamente)               (stock fica reservado)

  6. Recebe a pro forma com os    ◀─────────────── 7. Envia a pro forma com os
     dados bancários e paga por                        dados bancários
     transferência

                                                    8. Confirma a receção do pagamento
                                                       no painel

  9. Acompanha o estado da        ◀─────────────── 10. Prepara e envia a encomenda
     encomenda no portal                                 e emite a fatura

Estados da encomenda visíveis para o cliente: A aguardar pagamento → Pago → Enviado (ou Cancelado).

## 4. Regras de negócio acordadas

Estas regras foram definidas em conjunto com a Rio Gaia e servem de base à solução:

| Tema | Regra |
| --- | --- |
| Quem pode comprar | Apenas empresas registadas e aprovadas pela Rio Gaia. Empresas por aprovar não veem o portal. |
| Site público | Apenas páginas institucionais (Sobre, Casos de Sucesso, Contacto, páginas legais). Produtos e preços só dentro do portal. |
| Preços | Tabelas de preços por grupo de clientes, definidas pela Rio Gaia. |
| Pagamento | Exclusivamente por transferência bancária. |
| Pro forma | Enviada pela Rio Gaia a partir do painel de gestão, com os dados bancários. |
| Confirmação do pagamento | Manual, pela Rio Gaia, no painel de gestão. |
| Fatura | Emitida pela Rio Gaia após o pagamento, no momento do envio. |
| Stock | Reservado quando a encomenda é feita. Cancelamentos feitos manualmente pela Rio Gaia, libertando o stock. |
| Portes de envio | 5% do valor dos produtos (sem IVA e com descontos aplicados), acrescido de IVA, com mínimo de 9 € (IVA incluído). |
| Açores e Madeira | Mesma regra de portes nesta fase. |
| Pedido mínimo | Não existe. |
| Portes grátis | Possibilidade de oferecer portes a partir de um valor de encomenda, a definir pela Rio Gaia. |
| Códigos promocionais | Não previstos no lançamento. |
| Pedidos de orçamento | A funcionalidade atual fica desativada no site, podendo ser reativada no futuro. |

## 5. As três opções

### Visão geral

|  | Essencial | Profissional ⭐ Recomendada | Parceria |
| --- | --- | --- | --- |
| Para quem | Lançar rapidamente com o essencial | Solução completa desde o primeiro dia | Solução completa com investimento inicial mínimo |
| Investimento inicial (criação) | 2.500 € | 4.500 € | 1.500 € |
| Mensalidade | 89 €/mês | 149 €/mês | 249 €/mês |
| Horas de suporte e alterações incluídas | — | 2 h/mês | 4 h/mês |
| Desconto em módulos adicionais | — | 10% | 20% |
| Período mínimo de contrato | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| Prazo estimado de lançamento | 4 a 5 semanas | 7 a 8 semanas | 7 a 8 semanas |

Valores sem IVA, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

### Funcionalidades incluídas

| Funcionalidade | Essencial | Profissional | Parceria |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal e acesso |  |  |  |
| Registo de empresas com NIF | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aprovação de empresas pela Rio Gaia, com aviso por email | ✅ | ✅ | ✅ |
| Área de cliente: perfil, empresa, moradas de entrega, histórico de encomendas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Site institucional (Sobre, Casos de Sucesso, Contacto, páginas legais) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catálogo e preços |  |  |  |
| Catálogo com categorias, coleções e pesquisa rápida | ✅ | ✅ | ✅ |
| Preços por grupo de clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Produtos em stock e produtos por encomenda (com prazo) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catálogos exclusivos por grupo (produtos visíveis só para certos clientes) | — | ✅ | ✅ |
| Encomendas |  |  |  |
| Carrinho e encomenda online | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cálculo automático de portes (5%, mínimo 9 €) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portes grátis a partir de um valor (configurável) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pagamento por transferência bancária | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pro forma em PDF com dados bancários, enviada a partir do painel | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pro forma disponível para download na área de cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Emails automáticos (registo, aprovação, encomenda recebida, envio) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipas das empresas clientes |  |  |  |
| Uma conta por empresa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vários funcionários por empresa, criados pelo administrador da empresa | — | ✅ | ✅ |
| Limites de gastos por funcionário | — | ✅ | ✅ |
| Aprovação pelo administrador da empresa quando o limite é ultrapassado | — | ✅ | ✅ |
| Painel de gestão da Rio Gaia |  |  |  |
| Gestão de produtos, stock, preços e grupos de clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão de empresas e aprovações | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão de encomendas: confirmar pagamento, enviar, cancelar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registo de devoluções, peças partidas, reembolsos e substituições | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arranque |  |  |  |
| Formação da equipa Rio Gaia no painel de gestão | 1 sessão (1 h) | 2 sessões (1 h cada) | 2 sessões (1 h cada) |
| Manual de utilização do painel | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carregamento inicial de produtos (a partir de ficheiro fornecido) | até 50 produtos | até 150 produtos | até 150 produtos |

### Evolução entre opções

- É possível passar da opção Essencial para a Profissional a qualquer momento, pagando a diferença do investimento inicial (2.000 €) e passando a mensalidade para 149 €/mês.

- Na opção Parceria, o investimento inicial reduzido é compensado pela mensalidade ao longo do período mínimo de 36 meses.

## 6. O que inclui a mensalidade

A mensalidade garante que o portal está sempre disponível, seguro e atualizado. Não se trata apenas de alojamento.

| Incluído na mensalidade | Essencial | Profissional | Parceria |
| --- | --- | --- | --- |
| Alojamento em servidor dedicado na União Europeia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Armazenamento de imagens e documentos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Envio de emails do portal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificado de segurança (HTTPS) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cópias de segurança diárias | ✅ | ✅ | ✅ |
| Monitorização do funcionamento do portal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Atualizações de segurança da plataforma | ✅ | ✅ | ✅ |
| Correção de erros da plataforma | ✅ | ✅ | ✅ |
| Horas para suporte, pequenas alterações e ajustes | — | 2 h/mês | 4 h/mês |
| Tempo de resposta a problemas críticos (portal indisponível) | 2 dias úteis | 1 dia útil | 1 dia útil |
| Tempo de resposta a outros pedidos | 5 dias úteis | 3 dias úteis | 2 dias úteis |
| Reunião de acompanhamento | — | Semestral | Trimestral |

Porque são necessárias as atualizações de segurança? As tecnologias que suportam lojas online recebem correções de segurança com frequência. Só em 2026 foram publicadas várias falhas críticas nas tecnologias web mais usadas, algumas das quais permitiriam a terceiros tomar controlo de um site. Um portal com dados de empresas e encomendas tem de estar sempre atualizado. A mensalidade garante que isso acontece sem preocupação para a Rio Gaia.

## 7. Módulos adicionais (evolução futura)

Estas funcionalidades não estão incluídas nas opções acima. Podem ser acrescentadas quando fizer sentido para o negócio. Os descontos das opções Profissional e Parceria aplicam-se a estes valores.

| Módulo | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Funcionários com limites e aprovação | Para clientes da opção Essencial (já incluído nas outras opções) | 900 € |
| Catálogos exclusivos por grupo | Para clientes da opção Essencial (já incluído nas outras opções) | 700 € |
| Integração com software de faturação certificado | Emissão automática de fatura no envio (ex.: Moloni, InvoiceXpress). A subscrição do software é paga à parte. | 750 € |
| Pagamento a prazo com plafond | Condições de pagamento (30/60/90 dias) e limite de crédito por empresa | 900 € |
| Documentos na área de cliente | Faturas, extrato de conta corrente e crédito disponível | 400 € |
| Repetir encomenda e listas de favoritos | Voltar a encomendar com um clique; listas de produtos guardadas | 450 € |
| Encomenda rápida por referência ou ficheiro | Colar referências e quantidades ou carregar um ficheiro CSV | 450 € |
| Portes específicos para Açores e Madeira | Regras e valores de portes próprios para as regiões autónomas | 250 € |
| Venda para a União Europeia | Validação de NIF europeu (VIES) e regras de IVA intracomunitário | 1.200 € |
| Reativação dos pedidos de orçamento | Para encomendas especiais ou personalizadas, em paralelo com a compra direta | 350 € |

Trabalho fora do âmbito: alterações ou desenvolvimentos não previstos nesta proposta, ou que excedam as horas incluídas na mensalidade, são orçamentados previamente ou faturados a 35 €/hora, sempre com aprovação prévia da Rio Gaia.

## 8. Calendário

| Fase | Essencial | Profissional / Parceria | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Arranque | Semana 1 | Semana 1 | Reunião inicial, receção de conteúdos e acessos |
| 2. Desenvolvimento | Semanas 1–3 | Semanas 1–6 | Funcionalidades implementadas |
| 3. Testes pela Rio Gaia | Semana 4 | Semana 7 | Portal disponível em ambiente de testes para a Rio Gaia experimentar o fluxo completo |
| 4. Ajustes e formação | Semana 4–5 | Semana 7–8 | Correções finais e formação da equipa |
| 5. Lançamento | Semana 5 | Semana 8 | Portal disponível para os clientes |

Os prazos contam a partir da adjudicação e da receção dos conteúdos indicados na secção 9. Atrasos na entrega de conteúdos ou nas validações podem alterar o calendário.

## 9. O que precisamos da Rio Gaia

Para cumprir os prazos, a Rio Gaia disponibiliza:

- Produtos: ficheiro com referências, nomes, descrições, categorias, stock, prazos de produção e fotografias.

- Grupos de clientes e tabelas de preços de cada grupo.

- Dados para a pro forma: designação social, NIF, morada, IBAN e texto a incluir.

- Textos institucionais e legais atualizados (Sobre, Termos e Condições, Política de Privacidade).

- Domínio e acesso à sua gestão (ou autorização para o gerirmos).

- Uma pessoa responsável para validações e esclarecimentos, com resposta em até 3 dias úteis.

- Lista das empresas clientes a convidar no lançamento (opcional).

## 10. Condições

### Pagamento do investimento inicial

| Momento | Essencial | Profissional | Parceria |
| --- | --- | --- | --- |
| Adjudicação | 40% (1.000 €) | 40% (1.800 €) | 50% (750 €) |
| Entrega em ambiente de testes | 30% (750 €) | 30% (1.350 €) | — |
| Lançamento | 30% (750 €) | 30% (1.350 €) | 50% (750 €) |

- A mensalidade começa a ser faturada no mês do lançamento e é paga mensalmente, até ao dia 8 de cada mês.

- As horas incluídas na mensalidade não transitam para os meses seguintes.

- Os valores das mensalidades e dos serviços são atualizados anualmente de acordo com a taxa de inflação publicada pelo INE.

### Período mínimo e cessação

- Após o período mínimo, o contrato renova-se automaticamente por períodos de 12 meses, podendo ser cancelado com 60 dias de antecedência.

- Em caso de cessação antecipada por iniciativa da Rio Gaia durante o período mínimo, são devidas 50% das mensalidades em falta até ao fim desse período.

- Em qualquer cessação, a Rio Gaia recebe uma exportação completa dos seus dados (produtos, clientes, encomendas), num formato standard, em até 15 dias.

### Propriedade e dados

- Os dados são sempre da Rio Gaia: produtos, clientes, encomendas, conteúdos e imagens.

- As personalizações específicas da Rio Gaia (conteúdos, marca, configurações e regras de negócio) pertencem à Rio Gaia após o pagamento integral do investimento inicial.

- A plataforma base e os módulos B2B reutilizáveis são propriedade de [NOME DA EMPRESA]. A Rio Gaia tem licença de utilização enquanto o contrato estiver ativo. Em caso de cessação, e mediante acordo, pode ser adquirida uma licença perpétua.

- A solução é construída sobre tecnologias open-source amplamente utilizadas, sem custos de licenças de terceiros para a Rio Gaia.

### Proteção de dados (RGPD)

- Servidores localizados na União Europeia.

- [NOME DA EMPRESA] atua como subcontratante no tratamento de dados pessoais, nos termos do RGPD, sendo celebrado o respetivo acordo de tratamento de dados.

### Garantia

- Durante 90 dias após o lançamento, a correção de erros nas funcionalidades desenvolvidas está incluída, independentemente das horas da mensalidade.

## 11. Porque não uma plataforma pronta?

Plataformas como Shopify ou WooCommerce são ótimas para lojas de venda ao público, mas as necessidades B2B da Rio Gaia exigem funcionalidades que não existem prontas nos planos acessíveis dessas plataformas, ou que só existem em planos de milhares de euros por mês:

- Registo de empresas com aprovação antes de verem o catálogo.

- Pro forma com envio controlado pela Rio Gaia.

- Catálogos por cliente (e não apenas por país ou mercado).

- Funcionários com limites e aprovações dentro de cada empresa cliente.

- Regras de portes à medida (5% com mínimo de 9 € com IVA).

A solução proposta foi desenhada à medida destas regras, com um custo mensal ajustado a uma pequena empresa, e pode crescer com o negócio através dos módulos adicionais.

## 12. Apoios à digitalização

A Rio Gaia poderá ser elegível para apoios públicos à digitalização de PME no âmbito do Portugal 2030 (por exemplo, o Vale Digitalização, com candidaturas abertas até 31 de dezembro de 2026). Estes apoios podem cobrir uma parte significativa do investimento.

A elegibilidade deste projeto e as condições concretas devem ser confirmadas junto do IAPMEI ou de um consultor de incentivos. Se a Rio Gaia pretender avançar por esta via, colaboramos na preparação da informação técnica necessária.

## 13. Próximos passos

- Reunião de apresentação desta proposta, com demonstração do portal atual.

- Escolha da opção e esclarecimento de dúvidas.

- Adjudicação com assinatura do contrato e pagamento da primeira tranche.

- Reunião de arranque e entrega dos conteúdos (secção 9).

## 14. Aceitação

Para aceitar esta proposta, indique a opção escolhida e devolva este documento assinado.

Opção escolhida: ☐ Essencial ☐ Profissional ☐ Parceria

| Pela Rio Gaia | Por [NOME DA EMPRESA] |
| --- | --- |
| Nome: | Nome: |
| Cargo: | Cargo: |
| Data: | Data: |
| Assinatura: | Assinatura: |

[NOME DA EMPRESA] · NIF [XXXXXXXXX] · [MORADA] · [EMAIL] · [TELEFONE]